

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.12.2021 г. № 1029

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Капитальный ремонт, ремонт**

**и содержание автомобильных дорог Турковского**

**муниципального района» в 2020-2023 годах**

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района» в 2020-2023 годах, утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1848, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 28.12.2021г. № 1029

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 23.12.2019 г. № 1848

**Изменения, вносимые в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района» в 2020-2023 годах, утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1848**

1. В паспорте программы позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования Программы | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| всего | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. |
| всего: | 80432,4 | 18838,7 | 21598,8 | 19858,4 | 19672,5 |
| в том числе:  бюджет Турковского муниципального района | 71391,1 | 9797,4 | 21598,8 | 19858,4 | 19672,5 |
| средства областного дорожного фонда (прогнозно) | 9041,3 | 9041,3 | - | - | - |

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«**4. Финансовое обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Турковского муниципального района, областного дорожного фонда.

Общий объем финансового обеспечения, муниципальной программы на 2020 - 2023 годы, составляет 79968,4 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 18838,7 тыс. рублей;

2021 год – 21598,8тыс. рублей;

2022 год – 19858,4 тыс. рублей;

2023 год – 19672,5 тыс. рублей.

из них:

бюджет Турковского муниципального района– 70927,1 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 9797,4 тыс. рублей;

2021 год – 21598,8 тыс. рублей;

2022 год – 19858,4 тыс. рублей,

2023 год – 19672,5 тыс. рублей,

областной дорожный фонд (прогнозно) – 9041,3 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 9041,3 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей.

В процессе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансового обеспечения мероприятий корректироваться с учетом утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год»;

3. Раздел 8 «Перечень программных мероприятий муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

**8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | |  | | **Срок исполнения программы**  **Объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
| **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** |
| **1.** | **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** |  | | **8677,4** | **21598,8** | | **18858,4** | **18672,5** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний и зимний периоды | январь, февраль,  март, апрель,  май,  июнь,  июль,  август,  сентябрь,  октябрь, ноябрь, декабрь, | | 8232,4 | 9603,74 | | 18828,4 | 18642,5 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.1.1. | Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог Турковского муниципального района |  | | 0,0 | 720,0 | | 0,0 | 0,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района:  - ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в рп. Турки  - ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в  рп. Турки от д.114 до д.122 (устройство автоподъезда к магазинам вдоль пешеходной дорожки по ул. Ленина) |  | | 0,0 | 6855,06  4185,0 | | 0,0 | 0,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.3 | Проведение экспертизы локальных сметных расчетов | март, апрель, май, июнь, июль,  август | | 25,0 | 35,0 | | 30,0 | 30,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4 | Строительный контроль |  | | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.5 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | январь-декабрь | | 220,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.6 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | май-сентябрь | | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **2.** | **Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района области**  **(по ул. Макаренко, ул. Ульяны Громовой, ул. Советская)** | **июнь, июль, август,**  **сентябрь,**  **октябрь,**  **ноябрь** | | **9041,3** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | Средства областного дорожного фонда (прогнозно) | Администрация Турковского муниципального района |
| **120,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | Бюджет Турковского муниципального района |
| **3.** | **Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **сентябрь, декабрь** | | **1000,0** | **0,0** | | **1000,0** | **1000,0** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **Итого по годам:** | | | | **18838,7** | **21598,8** | | **19858,4** | **19672,5** |  |  |
| **Итого по программе:**  **из них:** | |  | **79968,4** | | | | | | | |
| **средства областного дорожного фонда (прогнозно)** | |  | **9041,3** | | | | | | | |
| **бюджет Турковского муниципального района** | |  | **70927,1** | | | | | | | |