АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

От 09.09.2021 г.  № 750

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Турковского муниципального образования

Турковского муниципального района

Саратовской области» на 2021-2032 годы

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Турковского  муниципального района, администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2021-2032 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Турковского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Турковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Турковского

муниципального района						       А.В. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

от 09.09.2021 г. № 750

- Паспорт программы

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Турковского муниципального образования Турковского  муниципального района

- Саратовской области на 2021-2032 годы»

| Наименование программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области на 2021-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701. |
| Заказчик программы | Администрация Турковского муниципального района Саратовской области, 412070,Саратовская область, Турковский район, рп. Турки ул. Советская, д.26 |
| Разработчик программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Турковского муниципального района Саратовской области, 412070,Саратовской области, Турковский район, рп. Турки ул. Советская, д.26 |
| Ответственный исполнитель | Администрация Турковского муниципального района Саратовской области, 412070,Саратовская область, Турковский район, рп. Турки ул. Советская, д.26 |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Турковского муниципального образования Турковского муниципального района, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Турковского муниципального образования Турковского муниципального района. |
| Задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; -обеспечение более комфортных условий проживания населения Турковского муниципального образования Турковского муниципального района; - повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ; - снижение потребления энергетических ресурсов; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; -улучшение экологической обстановки в Турковском муниципальном образовании Турковского муниципального района; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Турковского муниципального образования Турковского муниципального района; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели программы (индикаторы) | -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей; - рациональное использование природных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2032 годы |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 3 914,2 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий Турковского муниципального образования; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |

- 1.Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей  Турковского муниципального образования Турковского муниципального района и позволит формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

1.1. Краткая характеристика источников теплоснабжения

Теплоснабжение Турковского муниципального образования Турковского муниципального района осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95-700С от котельных. Топливом для котельных и топочных служит газ, уголь, электричество. Продолжительность отопительного периода составляет 182 дня.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной ввиду небольшой протяженности магистралей, доступностью к ревизии и ремонту.

1.2 Система водоснабжения

Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от МУП «ЖКХ Турковского района». Предприятие производит реализацию питьевой воды, как населению, так и предприятиям и организациям, расположенным на территории муниципального образования, в соответствии с заключенными договорами.

Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления и установленным у потребителей приборам учета воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования подземных источников.

Источниками водоснабжения служат 8 действующих артезианских скважин, 6 водонапорных башен, 24,6 км водопроводных сетей.

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования

На распределительных сетях имеются пожарные гидранты, водоразборные колонки.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

1.3. Система водоотведения

Подавляющее большинство потребителей  получают услугу водоотведения от МУП «ЖКХ Турковского района».

Водоотведение от многоквартирных и частных домов осуществляется в выгребные ямы.

2. Основные цели и задачи Программы

Главными целями Программы являются улучшение обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем, привлечение инвестиций в коммунальное хозяйство, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, начиная с 2021года.

Цели Программы:

-поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

-строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях повышения надежности;

- внедрение  ресурсосберегающих технологий в инженерных системах;

Задачи Программы:

- повышение качества оказываемых услуг;

- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- реконструкция, водопроводных сетей, оборудования, обеспечивающих услугами  водоснабжения соответствующего качества согласно  расчетным нагрузкам;

-снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов.

3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей, с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Турковского муниципального образования Турковского муниципального района показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Турковского муниципального образования приведены в таблице.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Турковского  муниципального образования

| № п/п | Индикатор мониторинга | Описание механизма расчёта | Ед.изм. | план 2021г. | план 2022г. |  | план 2023г. | план 2024г. | план 2025г. | план 2026г. | план 2027г. | план 2028г. | план 2029г. | план 2030г. | план 2031г. |  |  | план 2032г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Перебои в теплоснабжении потребителей | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших по- требителей от каждого из этих отключений к численности населения охваченного услугой тепло- снабжения | час. на одно- го человека | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |
| 1.1.2 | Аварийность системы теплоснабжения | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | ед./км. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Уровень потерь | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. | % | 25 |  | 25 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 1.1.4 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети. | Гкал/ км. | 6500 |  | 6500 | 5200 | 3900 | 3900 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |
| 1.1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 50 |  | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 1.2 | Доступность услуги теплоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги теплоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения обеспеченного централизованным ГВС и отоплением | % | 12 |  | 12,0 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 |  |  | 11,8 |  |  |  |
| 1.3 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Эффективность использования топлива, | Отношение расхода топлива в условных единицах к объёму тепловой энергии отпушенной в тепло- вые сети. | кг у.т./ Гкал. | 187 |  | 180 | 174 | 172 | 165 | 160 | 160 | 156 | 156 | 156 | 156 |  |  | 156 |  |  |  |
| 1.3.2 | Эффективность использования воды | Отношение расхода воды к объёму тепловой энергии отпушенной в тепловые сети. | куб. м/ Гкал. | 0,6 |  | 0,6 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  |
| 1.3.3 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической к объёму тепловой энергии отпушенной в тепловые сети. | кВтч/Гкал | 25 |  | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 24 | 23,8 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23 |  |  | 23 |  |  |  |
| 1.3.4 | Производительность труда | Отношение объема реализации тепловой энергии к численности персонала. | Гкал/ чел. | 2143 |  | 2143 | 2103 | 2609 | 2554 | 2281 | 2286 | 2748 | 2769 | 2789 | 2809 |  |  | 2809 |  |  |  |
| 1.3.5 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/ км | 0,38 |  | 0,38 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  | 0,53 |  |  |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Уровень потерь |  | % | 17 |  | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь к протяженности сети | м3/км | 2000 |  | 2000 | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1250 | 1150 | 1050 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Удельное водопотребление, | Отношение объема реализации воды к численности населения, получающего услугу централизо- ванного водоснабжения | м3/ чел | 20 |  | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.2 | Надёжность водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Аварийность системы водоснабжения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. | % | 60 |  | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.3 | Доступность услуги водоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоснабжения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабже- нием, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650- 1700мм с душами. | % | 1,02 |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  | 1,02 |  |  |  |  |
| 2.4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Эффективность использования электрической энергии | Отношение расхода электрической энергии к объёму реализации воды. | кВтч/м.куб. | 2,1 |  | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Производительность труда | Отношение объема реализации воды к численности персонала. | тыс.м.куб./ чел | 39,2 |  | 39,2 | 40,8 | 42,5 | 44,2 | 45,8 | 47,5 | 49,1 | 50,8 | 52,4 | 54,1 |  | 54,1 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/ км | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |
| 3 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Надёжность водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Аварийность системы водоотведения. | Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей. | ед./км. | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Доступность услуги водоотведения для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | Отношение среднемесячного платежа за услуги водоотведения к среднемесячным денежным доходам населения проживающего в домах с централизованным холодным и горячим водоснабже- нием, водоотведением оборудованными унитазами, мойками, раковинами, ваннами длиной 1650- 1700мм с душами. | % | 2,2 |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Эффективность использования электрической энергии на транспортировку сточных вод. | Отношение расхода электрической энергии к объёму транспортируемых стоков. | кВтч/м.куб. | 2,65 |  | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Эффективность использования электрической энергии на очистку сточных вод. | Отношение расхода электрической энергии к объёму очищенных стоков. | кВтч/м.куб. | 2,65 |  | 2,65 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Производительность труда | Отношение объема водоотведения к численности персонала. | м.куб./чел. | 31 |  | 31 | 31 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 3.4 | Эффективность использования персонала | Отношение численности персонала к протяженности сетей. | чел/км | 0,2 |  | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |

- Механизмы реализации и управления Программы

Программа  представляет собой комплекс взаимно увязанных технических и организационных мероприятий (приложение  к настоящей Программе), осуществляемых администрацией Турковского муниципального района совместно с предприятием жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий обеспечит поэтапное достижение целей – обеспечение граждан Турковского муниципального образования  качественными коммунальными услугами.

Руководство реализацией Программы осуществляет Заказчик -  администрация Турковского муниципального района. В рамках реализации Программы администрация Турковского муниципального района выполняет следующие функции:

- Осуществляет управление, мониторинг и контроль над реализацией Программы.

- Обеспечивает привлечение средств федерального и областного бюджетов.

- Заключает соглашения, необходимые для реализации Программы.

- Разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы.

- Представляет в установленные сроки отчетность о реализации Программы.

5. Возможные риски в ходе реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- природные и техногенные катастрофы.

На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования Программы.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, формируется по статьям расходов по направлениям Программы. Объем финансирования подлежит уточнению, на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Турковского муниципального образования, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Турковского муниципального района, предприятие коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Турковского муниципального района по ее инициативе или по предложению предприятия коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы уточняется ежегодно.

Распределение финансовой потребности по источникам

| - Объемы финансового обеспечения, в том числе по годам | - Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всего | - 2021 - (прогнозно) | - 2022 - (прогнозно) | - 2023 - (прогнозно) | - 2024 - (прогнозно) | - 2025 - (прогнозно) | - 2026-2032 - (прогнозно) |
| - Бюджет Турковского МО | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Бюджет Турковского МР | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Федеральный бюджет | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Областной бюджет | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Внебюджетные источники | - 3 914,2 | 0 | 292,2 | 292,2 | 292,2 | 292,2 | 2 745,4 |

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель | Объёмы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годы реализации | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет Турковского МО (прогнозно) |  |  |  | Бюджет Турковского МР (прогнозно) |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Цель: 1 Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1 Повышение качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт тепловых сетей | Администрация Турковского муниципального района | 2021 | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | Кол-во метров | м. | - |
|  |  |  |  | 2022 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2023 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2024 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2025 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2026 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2027 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2028 | 50,0 | - | - | - |  | - |  |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2029 | 50,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2030 | 50,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2031 | 50,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2032 | 50,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  | м. | 100 |
| 1.2. |  | Ремонт водопроводных сетей | Администрация Турковского муниципального района | 2021 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | Кол-во метров | м. | - |
|  |  |  |  | 2022 | 200,0 | - | - |  |  |  | - |  |  | 200,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2023 | 200,0 | - | - |  |  |  | - |  |  | 200,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2024 | 200,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 200,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2025 | 200,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 200,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2026 | 300,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2027 | 300,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2028 | 300,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2029 | 300,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2030 | 300,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2031 | 300,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  | м. | 100 |
|  |  |  |  | 2032 | 300,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 300,0 |  |  | м. | 100 |
| 1.3 |  | Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры | Администрация Трковского муниципального района | 2021 | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | Кол-во единиц | шт. | - |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2024 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2025 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2026 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2027 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2028 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2029 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2030 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2031 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
|  |  |  |  | 2032 | 20,0 | - | - | - |  |  | - |  |  | 20,0 |  |  | шт. | 4 |
| Цель 2: - внедрение ресурсосберегающих технологий в инженерных системах Задача 2: снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосного оборудования на котельных |  | Администрация Турковского муниципального района | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  | Кол-во единиц | шт. | - |
|  |  |  |  | 2022 | 22,2 | - | - | - |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2023 | 22,2 | - | - | - |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2024 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2025 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2026 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2027 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2028 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2029 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2030 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2031 | 22,2 | - | - |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |
|  |  |  |  | 2032 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  | ш. | 2 |