АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22.01.2019 г.     № 152

О внесении изменения в муниципальную

Программу «Капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных

дорог Турковского муниципального района в 2018-2021 годах»

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог  Турковского муниципального района в 2018-2021 годах», утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 29 декабря 2018  года № 1315,  изменение,  изложив перечень программных мероприятий в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя  главы  администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

Глава Турковского

муниципального  района                                                               А.В. Никитин

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 22.01.2019 г. № 152

«Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от29.12.2018 г. №  1315

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финансирова-ния | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | Итого по мероприятиям: |  |  | 12993,0 | 13609,7 | 9803,6 | 10141,1 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1. | Содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе: |  |  | 5779,0 | 4459,7 | 4595,0 | 4595,0 | Бюджет Турковского муниципального района |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в зимний период |  | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь | 1500,0 | 3359,7 | 1500,0 | 1700,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний период |  | май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь | 3479,0 | 1000,0 | 2945,0 | 2745,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметной документации |  | март, апрель, май |  | 20,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ямочного ремонта а/дороги по ул. Хоперская с. Перевесинка |  | март, апрель, май | 10,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.5. | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка |  | июнь, июль, август | 500,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.6. | Строительный контроль по ямочному ремонту |  | май, июнь, июль |  | 80,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.7. | Строительный контроль по ямочному ремонту а/дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка |  | июнь, июль, август | 20,00 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.8. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | январь-декабрь | 170,0 |  | 50,0 | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | Нанесение дорожной разметки на а/подъезде к ПТФ в р.п. Турки |  | май-сентябрь | 100,0 |  | 100,0 | 80,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района, в том числе: |  |  | 4154,0 | 9150,0 | 5208,6 | 5546,1 | Средства областного дорожного фонда; Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.1. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Ленина в р.п.Турки |  | март, апрель, май |  | 20,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.2 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Железнодорожная в р.п.Турки |  | март, апрель, май |  | 30,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в р.п. Турки |  | июнь, июль, август |  | 3920,0 |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в р.п. Турки |  | июнь, июль, август |  | 5000,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.5. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Заводская в р.п.Турки |  | март, апрель, май | 20,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.6. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Ленина в р.п.Турки |  |  |  | 80,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.7. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Железнодорожная в р.п.Турки |  |  |  | 100,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в р.п. Турки |  | июнь, июль, август | 1000,00 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.9. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Заводская в р.п. Турки |  | июнь, июль, август | 30,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.10. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки |  | март, апрель, май | 35,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки |  | июнь, июль, август | 2999,0 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.12. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки |  | июнь, июль, август | 70,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.13 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги «Турки-Шепелевка» |  | май, июнь, июль |  |  | 90,0 | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.14 | Ремонт автомобильной дороги «Турки-Шепелевка» |  | июнь, июль, август |  |  | 5073,6 | 5411,1 | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.15 | Строительный контроль по ремонту а/дороги «Турки-Шепелевка» |  | июнь, июль, август |  |  | 45,0 | 65,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 3. | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |  |  | 3060,0 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда; Бюджет Турковского муниципального района |  |
| 3.1. | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | сентябрь-декабрь | 3000,0 60,0 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | ИТОГО: |  |  | 12993,0 | 13609,7 | 9803,6 | 10141,1 |  |  |
|  |  | Итого по Программе: 46547,4». |  |  |  |  |  |  |  |