АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

CАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2019 г.      № 747

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение населения  р.п. Турки качественной

питьевой водой на 2019-2021 годы»

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу «Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя  главы  администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

Глава Турковского

муниципального района                                                               А.В. Никитин

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 15.04.2019 г. № 747

Паспорт  муниципальной программы

«Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой

на  2019 - 2021 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой на 2019 - 2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Турковского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Турковского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат. Задачи Программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения; |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования мероприятий за 2019-2021 годы Программы составляет 4170,2 тыс. руб: 2019 г.- бюджет муниципального образования 3170,2 тыс. руб. -областной бюджет (прогнозно) 1000 ,0 тыс. руб; 2020 г. - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно) -областной бюджет 0 тыс. руб ( прогнозно) ; 2021 г. - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно) -областной бюджет 0 тыс. руб (прогнозно) ; |
| Ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Программы | Повышение эффективности эксплуатации водопроводного хозяйства. Уменьшение затрат на водоснабжение. 2019-2021 годы |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется администрацией Турковского муниципального района |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом
В Турковском муниципальном образовании расположено 2650 домовладений в которых проживает  5160 человек. Водоснабжение населения посёлка  осуществляется из 7 подземных скважин и 36 колодцев. Протяженность водопроводных сетей в Турковском муниципальном образовании составляет  24,6 км. Износ водопроводных сетей составляет 62%.

С наступлением летнего периода и увеличением разбора воды в р.п. Турки начинаются перебои с водоснабжением. В целях бесперебойного обеспечения населения качественной питьевой водой в дальнейшем необходимо провести ремонт комплекса водозабора и подачи воды  по улице Ленина в р.п. Турки и ремонт комплекса водозабора и подачи воды по улице Макаренко в р.п. Турки.

2. Цели и задачи Программы

Главной целью программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Основными задачами Программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования     систем  водоснабжения;

3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём финансирования мероприятий за 2019-2021 годы Программы составляет 4170,2 тыс. руб :

2019 г.- бюджет муниципального образования 3170,2 тыс. руб.

-областной бюджет  (прогнозно)   1000 ,0 тыс. руб;

2020 г. - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно)

-областной бюджет 0 тыс. руб (прогнозно) ;

2021 г.  - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно)

- областной бюджет 0 тыс. руб (прогнозно).

4. Организация управления реализацией Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Турковского муниципального района.   Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации  программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств  бюджета муниципального образования.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации Программы
	В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

-  повышение эффективности эксплуатации водопроводного хозяйства, качество питьевой воды, снижение расходов на эксплуатацию скважин, экономия средств на обеспечение населения питьевой водой.

- ремонт скважин водозаборов позволит сократить затраты по водоподготовке и транспортировке воды к потребителю, решив главную задачу - обеспечение качественной питьевой водой в необходимом количестве, что будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры Турковского муниципального образования, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни жителей Турковского муниципального образования.

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой на  2019 – 2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 |  |  |
| 1. | Получение гидрогеологического заключения о возможности водоснабжения за счёт подземных вод р.п. Турки Саратовской области на двух участках: водозабор в р.п. Турки по ул. Макаренко, водозабор в р.п. Турки по ул. Ленина. | 20,0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
| 2. | Проверка определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт скважины комплекса водозабора и подачи воды по ул. Ленина в р.п. Турки» | 15,0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
| 3. | «Капитальный ремонт скважины комплекса водозабора и подачи воды по ул. Ленина в р.п. Турки » | 1500,0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
|  |  | 272,9 | 0 | 0 | Безвозмездное поступление от не государственных организаций | Администрация Турковского муниципального района |
|  |  | 150,0 | 0 | 0 | Прочие безвозмездные поступления (от физических лиц) | Администрация Турковского муниципального района |
|  |  | 1000,0 | 0 | 0 | Областной бюджет |  |
|  | Всего | 2922,9 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | «Капитальный ремонт скважины водозабора и подача воды по ул. Макаренко в р.п. Турки » | 1212,3 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
| Итого: |  | 4170,2 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по программе: 4170,2 |  |  |  |  |  |  |