

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 16.01.2024 г. № 15

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2024-2026 годы** |

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2024-2026 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин** Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 16.01.2024 г. № 15

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2024-2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для разработки (дата и номер соответствующего нормативного акта)** | Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024-2026 годы», постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Турковского муниципального района (далее – Администрация) |
| **Разработчик Программы** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства комитета по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и имуществу администрации Турковского муниципального района (далее – управление ЖКХ) |
| **Исполнители Программы** | - Администрации Турковского муниципального района;  - юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию). |
| **Цели Программы** | Целями Программы является:  - повышение уровня благоустройства территории и комфортности проживания граждан, проживающих на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области (далее - Турковское муниципальное образование); |
| **Задачи Программы** | Основными задачами Программы являются:  - разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;  .- повышение уровня проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями. |
| **Целевые показатели Программы (индикаторы)** | - увеличение до 100 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу. |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Реализация Программы рассчитана на 2024-2026 годы в несколько этапов. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2024 - 2026 годы составляет 8 500 000 рублей, в том числе за счет средств:  - местного бюджета – 0 рублей;  - федерального бюджета – 8 330 000 рублей;  - областного бюджета - 170 000 рублей;  В том числе объем финансирования мероприятий по годам:  2024 год 8 500 000 рублей, из них средств:  - местного бюджета – 0 рублей;  - федерального бюджета – 8 330 000 рублей;  - областного бюджета – 170 000 рублей;  2025 год 0 рублей, из них средств:  - местного бюджета – 0 рублей;  - федерального бюджета – 0 рублей;  - областного бюджета – 0 рублей;  2026 год 0 рублей, из них средств:  - местного бюджета – 0 рублей;  - федерального бюджета – 0 рублей;  - областного бюджета – 0 рублей. |
| **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы** | - увеличение до 100 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу;  - благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с администрацией;  - на основании результатов инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В связи с ускоряющимся ритмом жизни и глобальной урбанизацией городов, естественный потенциал человека стремится к преодолению замыкания в жилой и производственной среде обитания. Население всеми силами стремится к комфортному отдыху в искусственно созданных или в естественных островках природы. Целью этого направления является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей в Турковском муниципальном образовании путем организации и обустройства объектов уличной игровой, спортивно - развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности в условиях сложившейся жилой застройки. Для организации новых мест отдыха населения необходимо обустройство зон отдыха - рекреационные центры, которые включают в себя зоны активного и пассивного отдыха.

Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории Турковского муниципального образования, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика Турковского муниципального образования.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории поселка не соответствует современным требования градостроительства и благоустройства. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения.

При проведении работ по благоустройству территорий необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения необходимо обеспечить поливочной системой.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

1. **Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Турковского муниципального образования и комфортности проживающих на ней граждан.

Основными задачами Программы являются:

- разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;  
  
 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Турковского муниципального образования.

**3. Целевые показатели Программы**

Целевыми показателями программы являются:

- доля общественных территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству - до 100 процентов в 2026 году.

**4. Прогноз конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы**

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются повышение уровня благоустройства территории Турковского муниципального образования за счет благоустройства общественных территорий.

Муниципальная программа реализуется в 2024-2026 годах.

**5. Механизм реализации Программы**

Программа представляет собой комплекс взаимно связанных технических и организационных мероприятий (приложение 1), осуществляемых органами местного самоуправления, объемы и источники финансового обеспечения представлены в приложении 2 к программе.

Определение подрядных организаций в целях реализации программных мероприятий осуществляется Администрацией по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2024-2026 годы, обеспечение возможности проведения голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация мероприятий Программы по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий.

**6. Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации**

**мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения  федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий, в соответствии с этим актуализация муниципальных правовых актов в сфере реализации Программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1 | Низкая активность  населения | Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству.  Реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства Программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий. |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности  финансовыми ресурсами мероприятий Программы | Своевременная корректировка мероприятий и целевых индикаторов (показателей) Программы, мониторинг исполнения условий предоставления субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета. |
| 4. | **Организационные и природно-климатические риски** | |
| 4.1 | Несвоевременное принятие  управленческих решений в сфере реализации Программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы.  Общественный контроль за реализацией Программы. |
| 4.2 | Неблагоприятные погодные условия, так как работы носят сезонный характер |  |

**Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Комплекс мероприятий Программы формируется по статьям расходов по направлениям Программы.

Исходя из минимальной потребности общий объем финансирования мероприятий Программы на 2024- 2026 годы составляет 8 500 000 рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 8 330 000 рублей;

- областного бюджета - 170 000 рублей;

В том числе объем финансирования мероприятий по годам:

2024 год 8 500 000 рублей, из них средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 8 330 000 рублей;

- областного бюджета – 170 000 рублей;

2025 год 0 рублей, из них средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 0 рублей;

- областного бюджета – 0 рублей;

2026 год 0 рублей, из них средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 0 рублей;

- областного бюджета – 0 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняется ежегодно.

Приложение № 1 к муниципальной программе

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района**

**Саратовской области» на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Сроки реализации | |  |
| Начало реализации | Окончание реализации | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства комитета по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и имуществу администрации Турковского муниципального района | 2024 | 2026 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий |

Приложение № 2 к муниципальной программе

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования,  всего (руб.) | В том числе по годам реализации (руб.) | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2024-2026 годы | всего по программе | всего | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 8 330 000 | 8 330 000 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | всего | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8 330 000 | 8 330 000 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| 1.1 «Стадион в рп. Турки по адресу: Саратовская область, р-н Турковский, рп. Турки, ул. Ульяны Громовой, уч. 1 "Б"» |  | всего | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8 330 000 | 8 330 000 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |